|  | PATVIRTINTA Šiaulių valstybinės kolegijos Viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. balandžio 11 d. protokolu Nr. VŠP-2 |
| --- | --- |

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS, VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS

BENDRABUČIO M. K. ČIURLIONIO G. 18, ŠIAULIAI, PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI |
| IV. | ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE |
| V. | PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS |
| VI. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VII. | KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| VIII. IX. | PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS |
| X. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |
| XI. | PASIŪLYMŲ VERTINIMAS |
| XII. | SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO |
| XIII. | GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA |
| XIV. | PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS |
|  | PRIEDAI: |

- Priedas – Techninė specifikacija

- Priedas – Pasiūlymo formos pavyzdys

- Priedas – Akcepto rašto formos pavyzdys

- Priedas – Rangos sutarties projektas

- Priedas – Atliktų darbų akto formos pavyzdys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio M. K. Čiurlionio g. 18, patalpų remonto darbus (toliau – darbai), kurių techninė specifikacija pateikiama konkurso sąlygų 1 priede.

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Šiaulių valstybinės kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VD-2 (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

7. Perkančioji organizacija laikys, kad visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, yra susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš ar susijusius su šio pirkimo procedūromis. Pateikdamas savo pasiūlymą tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad susipažino su visomis šio pirkimo sąlygų ir dokumentų nuostatomis ir priima pirkimo sąlygas kaip vientisą ir nedalomą dokumentą.

8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

8.1. skelbimas apie pirkimą;

8.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);

8.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

8.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

9. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

9.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 2 priedą. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos.

9.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

9.3. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jei reikalaujama);

9.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

9.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

10. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys – pirkimo objekto klausimais – direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Janina Melienė, tel. (8 41) 52 50 92, el. p.: j.meliene@svako.lt; viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Aušra Ženkuvienė, tel.                  (8 41) 52 50 92, el. p.: viesieji.pirkimai@svako.lt

11. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus:

|  | DATA | LAIKAS |
| --- | --- | --- |
| 11.1. Prašymo paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo perkančiajai organizacijai terminas | 4 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Iki 9.00 val. ryto |
| 11.2. Terminas, iki kurio perkančioji organizacija turi išsiųsti pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus | Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paaiškinimai ir patikslinimai turi būti siunčiami taip, kad dalyvis jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Paaiškinimai, patikslinimai ir klausimai turi būti siunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. | Iki 17.00 val. |
| 11.3. Pasiūlymų pateikimo terminas | 2017-04-27 | 10.00 val. |
| 11.4. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis | 2017-04-27 | 10.45 val. |

* Laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

12. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, pasiūlymas turi būti teikiamas visai nurodytai darbų apimčiai.

13. Šio pirkimo objektas – Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio M. K. Čiurlionio g. 18, Šiauliuose atnaujinimo darbai.

14. Perkamų darbų preliminarios apimtys ir techniniai reikalavimai nustatyti techninėje specifikacijoje, pateiktoje konkurso sąlygų 1 priede. Darbų pirkimas apima techninėje specifikacijoje numatytų užduočių ir Rangovo parengtame techniniame darbo projekte numatytų darbų atlikimą.

15. Konkurso dalyviai atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba darbų atlikimui, gavimą. Jei konkurso dalyvis laimi konkursą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

16. Užsakovas suteiks Rangovui visus įgaliojimus, tvarkyti darbų atlikimui reikalingą dokumentaciją.

17. Darbai pagal patvirtintą techninį darbo projektą turi būti atlikti iki 2017 m. rugpjūčio 11 dienos.

18. Perkamų darbų preliminarios apimtys ir preliminarūs medžiagų kiekiai pateikti techninėje specifikacijoje (1 priedas). Tiekėjas remonto darbų apimtis tikslinasi objekte. Jei tiekėjas savo pasiūlyme neįkainoja kurių nors darbų ar nenumato išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, šiuos darbus jis atlieka savo sąskaita.

19. Rangovas savo lėšomis privalo apdrausti statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus civilinės atsakomybės draudimu (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nuostatose) ne trumpesniam kaip rangos sutarties įgyvendinimo laikotarpiui.

20. Darbų kaina nuo sutarties pasirašymo dienos neturi keistis visą sutarties laikotarpį išskyrus atvejį, jei pasikeistų darbams taikomas PVM dydis.

21. Dalyviams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Dalyvių pateikti alternatyvūs pasiūlymai nagrinėjami nebus.

# III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

22. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti 1 ir 2 lentelėse nurodytus kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus (o jei dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų – kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus):

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 22.1. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 22.2. | Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. | Tiekėjas turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvio susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiama išrašo kopija iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento kopija arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento kopija, išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 22.3. | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, pateikiama – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas apie įsiskolinimų nebuvimą. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama – jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 22.4. | Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, kuriame numatyta statyba kaip veiklos rūšis, ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 22.5. | Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti ypatingo statinio statybos darbus (priskiriamus bendrųjų statybos darbų sričiai). | Tiekėjas pateikia kvalifikacijos dokumentus, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus suteikia teisę Lietuvos Respublikoje atlikti ypatingo statinio statybos darbus (priskiriamus bendrųjų statybos darbų sričiai). CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 22.6. | Tiekėjas turi turėti bent vieną Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą ypatingo statinio darbams. | Pateikiamos statybos darbų vadovo atestato ar kitų dokumentų kopijos. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

Pastabos:

- Perkančiajai organizacijai neatlygintinai prieinami duomenys Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną bei bus laikomi aktualiais. Tokių perkančiajai organizacijai neatlygintinai prieinamų dokumentų apie tiekėjo kvalifikaciją tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikti neprivalo (šiuo metu perkančiajai organizacijai neatlygintinai prieinami duomenys yra apie tiekėjų (juridinių asmenų) įsiskolinimą socialinio draudimo įmokų ir jų teisinį statusą).

- jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

- Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų originalų.

- Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

- Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka šių konkurso sąlygų 22 punkte nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

- Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją.

- Vietoj 1 lentelės 22.1., 22.2., 22.3. punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.

- Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 22 straipsnio 1 lentelėje „Bendrieji reikalavimai“ 22.1.-22.3.  punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o 22 straipsnio 2 lentelėje „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 22.4.-22.6. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

- Jei tiekėjas numato pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus, jis kartu su pasiūlymu turi nurodyti kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai atlikti jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Tiekėjas savo jėgomis turi atlikti pagrindinius darbus, t. y. bendrastatybinius darbus. Projektavimui ir specialiesiems darbams (apsauginė ir gaisrinė signalizacija, vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės sistema, vandentiekis, nuotekos, vėdinimas, elektros darbai) tiekėjas gali pasitelkti subrangovus.

- Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

29. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

30. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

31. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

32. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (jei taikoma). Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).

33. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

34. Tiekėjas Pasiūlymo raštą ir Įkainotą veiklos sąrašą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

35. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, prekės modelio pavadinimas, pasiūlyme nurodyti subrangovai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 2 priedą.

36. Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygose nurodytą kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, taip pat ir PVM. Pasiūlymo formoje kainos turi būti skaičiuojamos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio).

37. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

38. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija reikalauja, kad vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

39. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

40. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą konkurso sąlygose nurodytą darbų apimtį.

41. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

42. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. balandžio 27 d. 1000 val. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

43. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

44. Kol nepasibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (kai pasiūlymo galiojimo užtikrinimas reikalaujamas).

45. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir praneša CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

46. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

47. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

48. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

49. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

50. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 48 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama teikėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

51. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

52. Tiekėjai turi galimybę susipažinti su statybos objektu, atvykdami į vietą adresu M. K. Čiurlionio g. 18, Šiauliai darbo dienomis (8.00 – 17.00 val.).

53. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę teikėjai).

54. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.

VIII. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

55. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

55.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti adresu http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

55.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

56. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

IX. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

57. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Viešųjų pirkimų tarnyboje, adresu Aušros alėja 40, Šiauliai, 220 kab. Susipažinimas su pasiūlymais įvyks Komisijos posėdyje – 2017 m. balandžio 27 d. 1045 val. (Lietuvos Respublikos laiku).

58. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, kai jo reikalaujama, ar pateiktas pasiūlymas yra patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, susipažinimo su pasiūlymais procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

59. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su  pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

60. Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir „prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai iki posėdžio pradžios.

61. Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis dalyvis ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos, kurią nurodė dalyvis.

62. Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja.

63. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

X. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

64. Komisija tikrina dalyvių pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad dalyvio pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti dalyvio šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu dalyvis nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio pasiūlymą.

65. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams.

66. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

67. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius konkurso sąlygose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per Komisijos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos.

68.  Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

69. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina dalyvio pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų dalyvių pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei dalyvis neįprastai mažos kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. Pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui. Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

- yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

- yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.

70. Dalyvio pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai perkančiajai organizacijai yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

71. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

71.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

71.2. pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; pasiūlymo/dokumentų nepasirašė, konkurso sąlygose nurodytu būdu ir kt.);

71.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

71.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė konkurso sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;

71.5. dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis Komisijos prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos;

71.6. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis.

XI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

72. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

73. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

XII. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

74. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

75. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas dalyvis, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. Dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Informuojant suinteresuotus dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, kartu jiems pateikiama konkurso sąlygų 76 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo) minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

76. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu  pateiktą prašymą, turi nurodyti:

76.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;

76.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

77. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 76 punkte nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią, nepažeidžiant konkurso sąlygų 35 punkte nustatyto reikalavimo.

78. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

79. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

80. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

81. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

82. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

83. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

## 84. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.

## 85. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlys sudaryti tam dalyviui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu. Su dalyviu pripažintu kaip laimėjusiu konkursą, bus pasirašoma pirkimo sutartis. Sutartis bus pasirašoma nedelsiant bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas, t.y. 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

86. Su dalyviu pripažintu kaip laimėjusiu konkursą, bus sudaromas ketinimo protokolas (Akcepto raštas) pasirašyti sutartį.

87. Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose nustatytas pirkimo sąlygas. Su laimėjusiu dalyviu sudaromos sutarties tipas – Bendros sumos sutartis, grindžiama įkainotu Veiklos sąrašu. Bendros sumos sutartys yra sutartys, kur Sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina (arba jos detalizacija atskiromis veiklomis). Bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas Įkainotas veiklos sąrašas. Tokio tipo sutartyse atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos rangovas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita. Rangos sutarties projektas pateikiamas 5 priede.

## 88. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Sutartyje nustatyta fiksuota darbų kaina, kuri nebus keičiama visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, kuris turi tiesioginės įtakos kainos pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis. Į bendrą sutarties kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos numatytos išlaidos.

## 89. Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu.

## 90. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikti perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. dydžio nuo pasiūlyme nurodytos sumos su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi galioti visą sutarties laikotarpį.

## 91. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja tik tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją.

92. Perkamų darbų preliminarios apimtys ir techniniai reikalavimai yra nurodyti techninėje specifikacijoje, pateiktoje konkurso sąlygų 1 priede. Darbų pirkimas apima techninėje specifikacijoje numatytų užduočių ir Rangovo parengtame techniniame darbo projekte numatytų darbų atlikimą.

93. Darbai pagal patvirtintą techninį darbo projektą turi būti atlikti iki 2017 m. rugpjūčio 11 dienos.

94. Pirkimo sutarties kaina yra esminė pirkimo sutarties sąlyga, kuri nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

## 95. Visus mokėjimus pagal Sutartį Pirkėjas privalo atlikti per 30 dienų nuo dienos, kai iš Rangovo bus gauta tinkamai įforminta sąskaita-faktūra ar PVM sąskaita-faktūra (toliau – sąskaita).

96. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

97. Pirkimo sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

## 98. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

_________________________________

PRIEDAI

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

1 priedas

BENDRABUČIO M. K. ČIURLIONIO G. 18, ŠIAULIAI, PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS BENDRABUČIO M. K. ČIURLIONIO G. 18 ŠIAULIUOSE ATNAUJINIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

„Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio M. K. Čiurlionio g. 18 Šiauliuose atnaujinimas“.

2. Atnaujinamas statinys

Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabutis, M. K. Čiurlionio g. 18, Šiauliai.

3. Atnaujinamo statinio duomenys

Unikalus Nr. 2997-6002-4012

Pastato statybos metai. 1976 m.

Paskirtis. Gyvenamoji (įvairių socialinių grupių asmenims)

Aukštų skaičius. 5

Tūris. 9359 m3.

Bendras plotas 2615,72 m2.

4. Perkančioji organizacija

Šiaulių valstybinė kolegija

5. Finansavimo šaltinis

Aukštųjų mokyklų ir švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programos lėšos.

6. Techninės specifikacijos sudarymo būdas

Techninė specifikacija, kaip tą numato LR viešųjų pirkimų įstatymas, sudaryta nurodant norimą pasiekti rezultatą.

7. Užduotis

Vadovaujantis pirkimo konkurso sąlygose nustatyta tvarka ir terminais parengti techninį darbo projektą ir atlikti techniniame darbo projekte nurodytus rangos darbus.

8. Kiti reikalavimai

8.1. Techninį darbo projektą parengti ir statybos darbus atlikti vadovaujantis statybos techniniais reglamentais.

8.2. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Perkančiosios organizacijos darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų apimčių pagrindu. Konkretūs darbai, techniniai ir technologiniai sprendiniai, tikslios darbų apimtys ir kiti tikslūs sprendiniai numatomi techninio darbo projekto rengimo metu ir suderinami su užsakovu.

8.3. Bendrieji reikalavimai Statinio techninio darbo projekto parengimui:

8.3.1. Statinio techninis darbo projektas turi būti rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais LR galiojančiais teisės aktų, reglamentuojančių statybos, projektavimo, darbų saugos, aplinkosaugos ir kitų sričių, susijusių su vykdomu projektu, reikalavimais, Šiaulių valstybinės kolegijos išduotais specialiaisiais reikalavimais, prisijungimo sąlygomis (jeigu tokie reikalavimai/sąlygos pagal teisės aktų reikalavimus bus nustatomi/išduodami).

8.3.2. Projektuotojas, užsakovui įgaliojus, užsako ir gauna reikalingas prisijungimo ir specialiąsias sąlygas (jeigu tokie reikalavimai/sąlygos pagal teisės aktų reikalavimus bus nustatomi/išduodami), o atlikus projektavimo darbus, ir užsakovui gavus projekto ekspertizės išvadą dėl projekto tinkamumo tvirtinimui, bei užsakovui patvirtinus projektą, gauna statybą leidžiantį dokumentą (jei taikoma).

8.3.3. Projektuotojas Statinio techninio darbo projekto ekspertizės atlikimui parengia du projektinės dokumentacijos komplektus (įmonei, kuri atliks Statinio techninio darbo projekto ekspertizę, ir Užsakovui). Projektuotojas tiesiogiai bendradarbiauja su projekto Statinio techninio darbo projekto ekspertizės atlikėjais, teikia jiems visą būtiną informaciją ir tikslina Statinio techninį darbo projektą pagal teikiamas pastabas. Gavus galutines teigiamas Statinio techninio darbo projekto ekspertizės išvadas, užsakovui pateikiami techninio darbo projekto 3 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (DWG ir PDF formatais).

8.3.4. Statinio techninio darbo projekto apimtis ir sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, reikalavimus.

8.4. Rangos darbai atliekami vadovaujantis parengto ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto techninio darbo projekto pagrindu.

Pateikiama preliminari atnaujinimo darbų apimtis:

Pateikiama preliminari atnaujinimo darbų apimtis:

Bendras remontuojamas plotas – 2212 kv. m.

•	Techninio darbo projekto parengimas – 1 projektas;

•	Medinių grindų dangos išardymas – 1278 kv. m.;

•	PVC grindų dangos įrengimas ant betono pagrindo – 1278 kv. m.;

•	Sienų dažymas – 5083 kv. m.;

•	 Lubų dažymas – 2297 kv. m.;

•	Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų dalinis (iki 10 pajungimo taškų) įrengimas  - 1 komplektas;

•	Vidaus elektros instaliacijos dalinis (320 kv. m. plotui) įrengimas – 1 komplektas;

•	Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas pastate – 2 komplektai;

•	Stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų įrengimas pastate – 2 komplektai;

•	Pastato pritaikymas žmonėms su negalia – panduso įrengimas, 1 vnt., pastato prieigų sutvarkymas (betono trinkelių danga), 400 kv. m.

8.4.1. bendrastatybiniai darbai (5 pastato aukštai): ardymo darbai (sienų, medinių sieninių spintų angų užpildymo, grindų dangos išardymas, anksčiau dažytų sienų ir lubų paviršių nuplovimas); sienų ir pertvarų įrengimas (skylių užtaisymas mūro sienose ir pertvarose, sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, pertvarų įrengimas, sienų tinkavimas); angos  (naujų vidaus durų montavimas); grindų įrengimas (grindų išlyginamieji sluoksniai, akmens masės plytelių, PVC dangos įrengimas); lubos ir jų apdaila (lubų dažymas); vidaus sienų apdaila (sienų pagrindo išlyginimas, klijavimas plytelėmis, sienų tinkavimas, tinkuotų ir gipso kartono plokščių sienų dažymas vandens emulsiniais dažais); kiti darbai (aptvėrimų, laiptų, turėklų montavimas ir kt.);

8.4.2. vidaus inžinierinių tinklų įrengimas – tik pastato 1 aukšto pertvarkoma dalis (vidaus vamzdynų ardymas ir naujų įrengimas, prijungimas prie veikiančių tinklų, praustuvų, įvairių tipų vandens maišytuvų, trapų, klozetų montavimas);

8.4.3. vidaus elektros tinklų montavimo darbai – tik pastato 1 aukšto pertvarkoma dalis (elektros instaliacijos demontavimas, laidų tiesimas, vidaus elektros jėgos tinklo montavimas, instaliacijos prietaisų montavimas, automatinių jungiklių montavimas);

8.4.4. silpnos srovės – 5 pastato aukštai (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos montavimo darbai; apsauginės signalizacijos montavimo darbai (tik 1 aukšte), LAN tinko montavimo darbai;

Reikalavimai įrangai, darbams, medžiagoms:

8.4.4.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (toliau GAS sistema) skirta užfiksuoti gaisro židinį kaip įmanoma anksčiau ir perduoti bei pateikti signalą taip, kad galima būtų imtis reikalingų veiksmų gaisro plitimo sustabdymui ir gaisro užgesinimui, garso ir (ar) šviesos signalais pranešti pastate esantiems asmenims apie galimą gaisro pavojų.

- Pagrindinė GAS sistemos sudedamoji dalis yra adresinis centrinis įrenginys – gaisrinė centralė, kuri parodo detektorius suveikimo adresą ir gaisro pavojaus kilimo vietą, registruoja visus aliarminius įvykius. Gaisro signalizacijos centrinis įrenginys sumontuotas pirmo aukšto 1-24 patalpoje. Centrinio įrenginio pagalba kitoms sistemos sudedamosioms dalims tiekiama energija, teikia el. maitinimą prijungtiems detektoriams ir priima iš jų signalus, taip pat perduoda gaisro pavojaus signalą į garsinius bei vaizdinius signalizavimo prietaisus. Centrinis įrenginys gaisro metu perduoda signalus inžinierinių sistemų valdymui. Įrenginyje papildomai sumontuota TCP/IP tinklo plokštė. Centralė pajungiama į esamą pastato LAN tinklą, tokiu būdu centralė apjungiama su gaisrine centrale esančia adresu Čiurlionio g. 20, Šiauliai (bendrabučio pastate adresu Čiurlionio g. 20, Šiauliai yra instaliuota gamintojo „Global fire equipment“ gaisrinė centralė).

- Gaisro aliarmo signalas turi būti perduotas į pastate įrengiamą apsaugos signalizacijos sistemą.

- Patalpose projektuojami optiniai dūmų detektoriai, šiluminiai detektoriai, garsiniai signalizatoriai ir rankiniai pavojaus signalizatoriai.

- Visi gaisro signalizacijos sistemos detektoriai centriniame įrenginyje suskirstomi į atitinkamas logines zonas. Visos zonos atskirai indikuojamos gaisro signalizacijos centrinio įrenginio priekinėje panelėje.

- GAS sistemos programinė įranga turi turėti žemėlapių sistemą su galimybe žymėti jutiklių saugomas zonas. Įvykus aliarmui ar klaidai, operatorius turi matyti daviklio vietą plane.

- Programinė įranga turi užtikrinti GAS sistemų sumontuotų adresu Čiurlionio g. 18 ir Čiurlionio g. 20 Šiauliai valdymą t.y. galimybė įjungti/išjungti sistemą, nutildyti aliarmą, testuoti sistemos daviklius, matyti daviklių būklę ir pan.

- Turi būti suprojektuota ir įdiegta nutolusi administratoriaus darbo vieta adresu Aušros alėja 40, Šiauliai.

8.4.5. stebėjimo ir įeigos kontrolės sistema (vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų įrengimas):

Reikalavimai įrangai, darbams, medžiagoms:

8.4.5.1. Įeigos kontrolės sistema:

- Įeigos sistemos įrengimui I aukšto plane pažymėtoje 1-2 patalpoje turi būti sumontuota  plastiko langų blokų pertvara su turniketu, avarinio išėjimo durimis, krovinių perdavimo anga.

- Plastiko blokai turi būti sustiprinto profilio, su daliniu stiklo paketo užpildu.

- Avarinio išėjimo durys turi būti pagamintos iš sustiprinto profilio, su daliniu stiklo paketo užpildu.

- Sukamieji praėjimo varteliai (turniketas) turi būti viso ūgio, greito praėjimo vartelių tipo, dviejų krypčių, sumontuoti plastiko langų blokų pertvaroje.

- Sukamieji praėjimo varteliai (turniketas) turi užtikrinti tik vieno asmens praleidimą.

- Turniketo konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba metalo, dažyto milteliniu būdu.

- Turniketas turi veikti automatizuotai, be prižiūrinčiojo personalo.

- Turniketas turi turėti galimybę jį valdyti per nuotolį iš personalo patalpos.

- Krovinio perdavimo anga montuojama apatinėje sustiprinto profilio dalyje. Angos išmatavimai: 600 x 600 mm. Krovinio anga automatizuota skaitytuvais abejose pertvaros pusėse.

- Įeigos kontrolės sistema -  užtikrinanti turniketo ir ne mažiau 10 durų automatinį praėjimo valdymą su galimybe apjungti ne mažiau kaip 100 įtaisų (skaitytuvų, durų);

- Įeigos kontrolės sistema turi turėti galimybę integruoti IP vaizdo kameras;

- Turi būti galimybė integruotų į įeigos sistemą vaizdo kamerų vaizdus susieti su įvykiais, pvz.: durų atidarymas.

- Įeigos kontrolės sistema turi būti suderinama su bendrabučio pastate, esančio adresu Čiurlionio g. 20, Šiauliai, įdiegta įeigos kontrolės sistema (pastate adresu Čiurlionio g. 20, Šiauliai yra instaliuota gamintojo „Suprema“ įeigos kontrolės sistema su BioStar programine įranga).

- Skaitytuvas (pirštų antspaudų skaitytuvas su kortelių skaitytuvu) turi būti jungiamas į LAN tinklą TCP/IP protokolu.

- Skaitytuvas turi turėti ne mažiau kaip tris aktyvavimo būdus: piršto antspaudas, piršto antspaudas+kortelė, kortelė.

- Skaitytuvas turi turėti ne mažiau kaip 1000 vartotojų aptarnavimo galimybę, ne mažesnę kaip 5000 įvykių atmintį.

- Kortelė turi būti nuskaitoma per atstumą.

- Su ta pačia kortele turi būti galimybė įeiti į bendrabučius, esančius adresais Čiurlionio g. 18 ir Čiurlionio g. 20, Šiauliai.

- Skaitytuvas turi turėti garsinį ir LED indikatorius.

- Durų apsaugai montuojami elektromagnetai (po 2 vnt. kiekvienoms durims). Elektromagnetas turi išlaikyti ne mažiau kaip 450kg stūmimo/traukimo jėgą.

- Elektromagnetinė spyna turi turėti automatinio atsidarymo galimybę suveikus gaisro pavojui.

- Durų išėjimo (atidarymo) mygtukai turi būti įleidžiami į sienos konstrukciją.

- Įeigos kontrolės programinė įranga turi užtikrinti, durų, išėjimų valdymą, atidarymą iš administratoriaus kompiuterių esančių adresu:   Čiurlionio g. 18, Čiurlionio g. 20, Aušros alėja 40, Šiauliai.

- Įeigos kontrolės programinė įranga turi turėti žemėlapių sistemą su galimybe matyti durų/skaitytuvų vietą pastate, jų būklę (atidaryta/uždaryta).

- Įeigos kontrolės programinė įranga turi turėti ne mažiau 4-ių įvykių kategorizavimo galimybę (kritinis, labai svarbus, vidutinis, nesvarbus).

- Įeigos kontrolės programinė įranga turi turėti automatinį duomenų kopijavimą.

- Įeigos kontrolės programinė įranga turi užtikrinti galimybę stebėti ir valdyti saugomą objektą ne mažiau kaip 3 nutolusiuose darbo vietose.

- Įeigos kontrolės programinė įranga turi turėti įvykių ataskaitų modulį.

- Įeigos kontrolės programinė įranga turi turėti kortelių kūrimo ir identifikavimo modulį ir praėjimo kontrolės kortelių valdymo modulį.

- Įeigos kontrolės sistema turi turėti naudotojo duomenų įvedimo įrenginius.

- Kabeliai, montavimo medžiagos – turi atitikti techniniame darbo projekte nurodytas specifikacijas.

8.4.5.2. Vaizdo stebėjimo sistema:

- Pastate įrengiama centralizuota vaizdo stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindą sudaro patalpoje 1-24 naujai montuojamoje komutacinėje spintoje montuojamas tinklinis vaizdo stebėjimo sistemos serveris, kuris skirtas vaizdo medžiagos įrašymui ir IP duomenų perdavimo technologija veikiančios vaizdo stebėjimo kameros. Nuo vaizdo stebėjimo kameros iki komutacinės spintos tiesiamas ne prasčiau 5 kategorijos kabelis, kur jis užbaigiamas neekranuotoje kat. 5 panelėje ir komutacinio kabeliu jungiamas į PoE komutatorių. Sistemos nepertraukiamam veikimui užtikrinti projektuojamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis, kuris montuojamas komutacinėje spintoje 1-24 patalpoje.

- Projektuojamas vaizdo stebėjimo sistemos serveris komplektuojamas su ne mažiau kaip 12Tb kietųjų diskų masyvu. Serveris turi užtikrinti ne mažiau kaip 32 IP kamerų įrašymo galimybę. Jei įrašas vykdomas nuo judesio, detekcijos vaizde turi būti užtikrinamas prieš ir poaliarminis vaizdo įrašymas.

- Pastate kameros montuojamos aukštų koridoriuose ir holuose. Norint užtikrinti kokybišką vaizdo stebėjimą kameros turi palaikyti ne mažesne nei 3M(2048x1536) rezoliuciją. Kameros objektyvas fiksuoto židinio. Kameros turi turėti IR pašvietimą, vaizdo stebėjimui esant nepakankamam apšvietimui. Kameros turi turėti antivandalinę apsaugą ne mažesnę kaip IK10.

- Naujai instaliuojamos vaizdo stebėjimo sistemos programinė įranga turi būti integruota su vaizdo stebėjimo sistemos programine įranga esančia bendrabučio pastate Čiurlionio g. 20, Šiauliai ir išlaikyti esamą funkcionalumą (pastate adresu Čiurlionio g. 20, Šiauliai yra instaliuota gamintojo „Dahua“ vaizdo stebėjimo sistema). Taip pat turi būti numatytas esamų sistemų administravimas iš administratoriaus darbo vietų adresais Čiurlionio g. 18 ir Aušros al. 40, Šiauliai.

- Kabeliai, montavimo medžiagos – turi atitikti techniniame darbo projekte nurodytas specifikacijas.

8.4.5.3. LAN tinklo įrengimas:

- UTP kabelio LAN tinklo išvedžiojimas pastato aukštų koridoriuose ir apsauginių dėžučių su užraktu WIFI stotelėms montavimas (po 3 vnt. kiekviename aukšte).

8.5. Užsakovas neįsipareigoja suteikti jokių priemonių, medžiagų ir gaminių darbams atlikti. Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas su darbų vykdymu susijusias išlaidas, įskaitant technines ir kitokias priemones (pvz., ryšių, transporto, draudimo paslaugos ir pan.).

8.6. Rangovas privalo parengti pastato kadastrinę bylą, išpildomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, reikalingą priduodant objektą eksploatuoti. Atlikus visus statybos darbus pagal statinio techninį darbo projektą, Tiekėjas turės parengti visus būtinus dokumentus atliktų statybos darbų priėmimui, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.

8.7. Reikalavimai apdailos medžiagoms:

- sienų dažymui naudoti emulsinius dažus, pastelinių spalvų, pusiau matinius, atsparius intensyviam valymui;

- PVC grindų danga turi būti skirta aktyvaus naudojimo visuomeninėms patalpoms, ne mažiau 34 atsparumo klasės, klijuojama prie betono pagrindo;

- akmens masės plytelės grindų dangoms ir laiptinėse turi būti ne mažesnės, nei 4 dilumo klasės, neslidžios.

9. Techninės specifikacijos priedai

Pastato kadastrinių matavimų byla (pdf formatu) ir preliminarus pirmo aukšto atnaujinimo (pertvarkymo) planas (pdf formatu).

10. Darbų atlikimo terminai

Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir pateiktas ekspertizei. Darbai pagal patvirtintą techninį darbo projektą turi būti atlikti iki 2017 m. rugpjūčio 11 dienos.

11. Informacija Rangovams

Jei techninėje užduotyje, aprašant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, Rangovas gali siūlyti kitus lygiaverčius produktus.

Jei pirkimo dokumentuose, aprašant pirkimo objektą, yra nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas, turi būti laikoma, kad kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jei sutarties vykdymo metu reikėtų koreguoti techninį darbo projektą, Darbai bus vykdomi pagal koreguotą projektą.

Sutarties vykdymo metu, jei statybos objekte darbus atliks daugiau, nei vienas Rangovas, Rangovas bus tiesiogiai atsakingas už viso objekto darbų saugą ir privalės paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.

___________________________________

1 priedo tęsinys

BENDRABUČIO M. K. ČIURLIONIO G. 18, ŠIAULIAI, PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS BENDRABUČIO M. K. ČIURLIONIO G. 18 ŠIAULIUOSE ATNAUJINIMO PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| PIRMO AUKŠTO DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| Ardymo darbai |  |  |  |
| 1 | Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo | m3 | 6,0 |
| 2 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | 100 m2 | 0,64 |
| 3 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt. | 9,0 |
| 4 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 9,0 |
| 5 | Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas | vnt. | 4,0 |
| 6 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 30,0 |
| 7 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 5,53 |
| 8 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100 m2 | 2,64 |
| 9 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100 m2 | 0,2 |
| 10 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 1,31 |
| 11 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 90,0 |
| 12 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 4,39 |
| 13 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 9,53 |
| 16 | Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 30,0 |
| Pertvarų, durų įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100 m2 | 0,5 |
| 2 | Šarvuotų durų įrengimas | vnt. | 3,0 |
| 3 | Plastikinių balkono ir vidaus durų įrengimas (m2 bloko) | m2 | 10,0 |
| Elektros instaliacijos įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 m laido) | 100 m | 2,0 |
| 2 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0,14 |
| 3 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0,36 |
| 4 | 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100 vnt. | 0,46 |
| 5 | Plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. montavimas | 100 vnt. | 0,06 |
| 6 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100 vnt. | 0,02 |
| Vandentiekio, nuotekų, vėdinimo sistemų montavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 30,0 |
| 2 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 50,0 |
| 3 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 18,0 |
| 4 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 32,0 |
| 5 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 6,0 |
| 6 | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos | m | 60,0 |
| 7 | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt. | 32,0 |
| 8 | Plastikinių slėginių trišakių D16-32 mm montavimas | vnt. | 8,0 |
| 9 | Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramikinėmis plytelėmis aptaisytų sienų | vnt. | 3,0 |
| 10 | Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai praustuvai) | vnt. | 10,0 |
| 11 | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 10,0 |
| 12 | Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui) | vnt. | 4,0 |
| 13 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 50,0 |
| 14 | Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas ilgis m 2, skersmuo iki 250 mm | vnt. | 20,0 |
| 15 | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 2,0 |
| 16 | Difuzorių montavimas kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 12,0 |
| 17 | Vėdinimo ir kondicionavimo įrenginių montavimas ant stogo | vnt. | 2 |
| Apdailos darbai |  |  |  |
| 1 | Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100 m2 | 2,5 |
| 2 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100 m2 | 9 |
| 3 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | 100 m2 | 1,0 |
| 4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 4,4 |
| 5 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 9,53 |
| 6 | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100 m2 | 9,53 |
| 7 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100 m | 3,5 |
| 8 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100 m2 | 9,53 |
| 9 | Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 4,4 |
| 10 | Tinkuotų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais | 100 m2 | 9,53 |
| 11 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100 m2 | 2,1 |
| 12 | Langų sąvarų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį (pritaikant sąvaras) | 100 m | 2,0 |
| 13 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas | 100 m2 | 0,35 |
| Grindų darbai |  |  |  |
| 1 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm | 100 m2 | 3,96 |
| 2 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 2,64 |
| 4 | Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų klijų mišiniais, kai danga klojama ant betono pagrindo | m2 | 131,0 |
| 5 | Grindjuosčių koridoriuose įrengimas plytelių grindų dangoms grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 60,0 |
| 6 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) kai danga vienos spalvos | m2 | 264 |

| ANTRO AUKŠTO DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| Ardymo darbai |  |  |  |
| 1 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 10,0 |
| 2 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | 100 m2 | 0,95 |
| 3 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100 m2 | 2,54 |
| 4 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 4,22 |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 9,33 |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 10,0 |
| Apdailos darbai |  |  |  |
| 1 | Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100 m2 | 2,10 |
| 2 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100 m2 | 9,33 |
| 3 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 4,22 |
| 4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 9,33 |
| 5 | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100 m2 | 4,22 |
| 6 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100 m | 2,5 |
| 7 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100 m2 | 9,33 |
| 8 | Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 4,22 |
| 9 | Tinkuotų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais | 100 m2 | 9,33 |
| 10 | Langų sąvarų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį (pritaikant sąvaras) | 100 m | 2,0 |
| 11 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas | 100 m2 | 0,35 |
| Grindų darbai |  |  |  |
| 1 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm | 100 m2 | 2,53 |
| 2 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 2,53 |
| 3 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) kai danga vienos spalvos | m2 | 253 |
| 4 | Grindjuosčių koridoriuose įrengimas plytelių grindų dangoms grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 120,0 |
| Dušai ir virtuvės. Prieškambariai ir tualetai |  |  |  |
| 1 | Keraminių plytelių dangos išardymas | 100 m2 | 0,26 |
| 2 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 90,0 |
| 3 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 2,0 |
| 4 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 8,0 |
| 5 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 6,0 |
| 6 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 16,0 |
| 7 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 6,0 |
| 8 | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos | m | 12,0 |
| 9 | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt. | 16,0 |
| 10 | Plastikinių slėginių trišakių D16-32 mm montavimas | vnt. | 8,0 |
| 11 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 0,26 |
| 12 | Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų klijų mišiniais, kai danga klojama ant betono pagrindo | m2 | 26,0 |
| 13 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100 m2 | 1,6 |
| 14 | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 11,0 |
| 15 | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 |
| 16 | Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramikinėmis plytelėmis aptaisytų sienų | vnt. | 2,0 |
| 17 | Įvairių rūsių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 4,0 |
| 18 | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 4,0 |
| 19 | Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas ilgis m 2, skersmuo iki 250 mm | vnt. | 8,0 |
| 20 | Difuzorių montavimas kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 8,0 |

| TREČIO AUKŠTO DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| Ardymo darbai |  |  |  |  |
| 1 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų |  | t | 10,0 |
| 2 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas |  | 100 m2 | 0,95 |
| 3 | Medinių lentinių grindų išardymas |  | 100 m2 | 2,54 |
| 4 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių |  | 100 m2 | 4,21 |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių |  | 100 m2 | 9,16 |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |  | t | 10,0 |
| Apdailos darbai |  |  |  |  |
| 1 | Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) |  | 100 m2 | 2,10 |
| 2 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) |  | 100 m2 | 9,16 |
| 3 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu |  | 100 m2 | 4,21 |
| 4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu |  | 100 m2 | 9,16 |
| 5 | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus |  | 100 m2 | 4,21 |
| 6 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais |  | 100 m | 2,5 |
| 7 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus |  | 100 m2 | 9,16 |
| 8 | Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais |  | 100 m2 | 4,21 |
| 9 | Tinkuotų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais |  | 100 m2 | 9,16 |
| 10 | Langų sąvarų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį (pritaikant sąvaras) |  | 100 m | 2,0 |
| 11 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas |  | 100 m2 | 0,35 |
| Grindų darbai |  |  |  |  |
| 1 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm |  | 100 m2 | 2,54 |
| 2 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu |  | 100 m2 | 2,54 |
| 3 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) kai danga vienos spalvos |  | m2 | 254 |
| 4 | Grindjuosčių koridoriuose įrengimas plytelių grindų dangoms grindų plyteles padarant grindjuostėmis |  | m | 120,0 |
| Dušai ir virtuvės. Prieškambariai ir tualetai |  |  |  |  |
| 1 | Keraminių plytelių dangos išardymas |  | 100 m2 | 0,26 |
| 2 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo |  | m2 | 90,0 |
| 3 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) |  | m | 2,0 |
| 4 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) |  | m | 8,0 |
| 5 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm |  | vnt. | 6,0 |
| 6 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm |  | vnt. | 16,0 |
| 7 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas kai trapo skersmuo iki 50 mm |  | vnt. | 6,0 |
| 8 | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos |  | m | 12,0 |
| 9 | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas |  | vnt. | 16,0 |
| 10 | Plastikinių slėginių trišakių D16-32 mm montavimas |  | vnt. | 8,0 |
| 11 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu |  | 100 m2 | 0,26 |
| 12 | Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų klijų mišiniais, kai danga klojama ant betono pagrindo |  | m2 | 26,0 |
| 13 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis |  | 100 m2 | 1,6 |
| 14 | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais |  | vnt. | 11,0 |
| 15 | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių |  | kompl. | 2,0 |
| 16 | Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramikinėmis plytelėmis aptaisytų sienų |  | vnt. | 2,0 |
| 17 | Įvairių rūsių ir tipų vandens maišytuvų montavimas |  | vnt. | 4,0 |
| 18 | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos |  | vnt. | 4,0 |
| 19 | Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas ilgis m 2, skersmuo iki 250 mm |  | vnt. | 8,0 |
| 20 | Difuzorių montavimas kai jungties skersmuo iki 160 mm |  | vnt. | 8,0 |

| KETVIRTO AUKŠTO DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. |  | Preliminarus kiekis |  |
| Ardymo darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų |  |  | t |  | 10,0 |  |
| 2 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas |  |  | 100 m2 |  | 0,95 |  |
| 3 | Medinių lentinių grindų išardymas |  |  | 100 m2 |  | 2,52 |  |
| 4 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių |  |  | 100 m2 |  | 4,22 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių |  |  | 100 m2 |  | 9,22 |  |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |  |  | t |  | 10,0 |  |
| Apdailos darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) |  |  | 100 m2 |  | 2,10 |  |
| 2 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) |  |  | 100 m2 |  | 9,22 |  |
| 3 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu |  |  | 100 m2 |  | 4,22 |  |
| 4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu |  |  | 100 m2 |  | 9,22 |  |
| 5 | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus |  |  | 100 m2 |  | 4,22 |  |
| 6 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais |  |  | 100 m |  | 2,5 |  |
| 7 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus |  |  | 100 m2 |  | 9,22 |  |
| 8 | Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais |  |  | 100 m2 |  | 4,22 |  |
| 9 | Tinkuotų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais |  |  | 100 m2 |  | 9,22 |  |
| 10 | Langų sąvarų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį (pritaikant sąvaras) |  |  | 100 m |  | 2,0 |  |
| 11 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas |  |  | 100 m2 |  | 0,35 |  |
| Grindų darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm |  |  | 100 m2 |  | 2,52 |  |
| 2 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu |  |  | 100 m2 |  | 2,52 |  |
| 3 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) kai danga vienos spalvos |  |  | m2 |  | 252 |  |
| 4 | Grindjuosčių koridoriuose įrengimas plytelių grindų dangoms grindų plyteles padarant grindjuostėmis |  |  | m |  | 120,0 |  |
| Dušai ir virtuvės. Prieškambariai ir tualetai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Keraminių plytelių dangos išardymas |  | 100 m2 |  | 0,26 |
| 2 |  |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo |  | m2 |  | 90,0 |
| 3 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) |  | m |  | 2,0 |
| 4 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) |  | m |  | 8,0 |
| 5 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm |  | vnt. |  | 6,0 |
| 6 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm |  | vnt. |  | 16,0 |
| 7 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas kai trapo skersmuo iki 50 mm |  | vnt. |  | 6,0 |
| 8 |  |  | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos |  | m |  | 12,0 |
| 9 |  |  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas |  | vnt. |  | 16,0 |
| 10 |  |  | Plastikinių slėginių trišakių D16-32 mm montavimas |  | vnt. |  | 8,0 |
| 11 |  |  | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu |  | 100 m2 |  | 0,26 |
| 12 |  |  | Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų klijų mišiniais, kai danga klojama ant betono pagrindo |  | m2 |  | 26,0 |
| 13 |  |  | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis |  | 100 m2 |  | 1,55 |
| 14 |  |  | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais |  | vnt. |  | 11,0 |
| 15 |  |  | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių |  | kompl. |  | 2,0 |
| 16 |  |  | Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramikinėmis plytelėmis aptaisytų sienų |  | vnt. |  | 2,0 |
| 17 |  |  | Įvairių rūsių ir tipų vandens maišytuvų montavimas |  | vnt. |  | 4,0 |
| 18 |  |  | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos |  | vnt. |  | 4,0 |
| 19 |  |  | Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas ilgis m 2, skersmuo iki 250 mm |  | vnt. |  | 8,0 |
| 20 |  |  | Difuzorių montavimas kai jungties skersmuo iki 160 mm |  | vnt. |  | 8,0 |

| PENKTO AUKŠTO DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. |  | Preliminarus kiekis |  |
| Ardymo darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų |  |  | t |  | 5,0 |  |
| 2 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas |  |  | 100 m2 |  | 0,95 |  |
| 3 | Medinių lentinių grindų išardymas |  |  | 100 m2 |  | 2,54 |  |
| 4 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių |  |  | 100 m2 |  | 4,22 |  |
| 5 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių |  |  | 100 m2 |  | 9,37 |  |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |  |  | t |  | 10,0 |  |
| Apdailos darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) |  |  | 100 m2 |  | 2,10 |  |
| 2 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) |  |  | 100 m2 |  | 9,37 |  |
| 3 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu |  |  | 100 m2 |  | 4,22 |  |
| 4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu |  |  | 100 m2 |  | 9,37 |  |
| 5 | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus |  |  | 100 m2 |  | 4,22 |  |
| 6 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais |  |  | 100 m |  | 2,5 |  |
| 7 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus |  |  | 100 m2 |  | 9,37 |  |
| 8 | Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais |  |  | 100 m2 |  | 4,22 |  |
| 9 | Tinkuotų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais |  |  | 100 m2 |  | 9,37 |  |
| 10 | Langų sąvarų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį (pritaikant sąvaras) |  |  | 100 m |  | 2,0 |  |
| 11 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas |  |  | 100 m2 |  | 0,35 |  |
| Grindų darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm |  |  | 100 m2 |  | 2,54 |  |
| 2 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu |  |  | 100 m2 |  | 2,54 |  |
| 3 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) kai danga vienos spalvos |  |  | m2 |  | 254 |  |
| 4 | Grindjuosčių koridoriuose įrengimas plytelių grindų dangoms grindų plyteles padarant grindjuostėmis |  |  | m |  | 120,0 |  |
| Dušai ir virtuvės. Prieškambariai ir tualetai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Keraminių plytelių dangos išardymas |  | 100 m2 |  | 0,26 |
| 2 |  |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo |  | m2 |  | 90,0 |
| 3 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) |  | m |  | 2,0 |
| 4 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) |  | m |  | 8,0 |
| 5 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm |  | vnt. |  | 6,0 |
| 6 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm |  | vnt. |  | 16,0 |
| 7 |  |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas kai trapo skersmuo iki 50 mm |  | vnt. |  | 6,0 |
| 8 |  |  | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos |  | m |  | 12,0 |
| 9 |  |  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas |  | vnt. |  | 16,0 |
| 10 |  |  | Plastikinių slėginių trišakių D16-32 mm montavimas |  | vnt. |  | 8,0 |
| 11 |  |  | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu |  | 100 m2 |  | 0,26 |
| 12 |  |  | Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų klijų mišiniais, kai danga klojama ant betono pagrindo |  | m2 |  | 26,0 |
| 13 |  |  | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis |  | 100 m2 |  | 1,6 |
| 14 |  |  | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais |  | vnt. |  | 11,0 |
| 15 |  |  | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių |  | kompl. |  | 2,0 |
| 16 |  |  | Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramikinėmis plytelėmis aptaisytų sienų |  | vnt. |  | 2,0 |
| 17 |  |  | Įvairių rūsių ir tipų vandens maišytuvų montavimas |  | vnt. |  | 4,0 |
| 18 |  |  | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos |  | vnt. |  | 4,0 |
| 19 |  |  | Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas ilgis m 2, skersmuo iki 250 mm |  | vnt. |  | 8,0 |
| 20 |  |  | Difuzorių montavimas kai jungties skersmuo iki 160 mm |  | vnt. |  | 8,0 |

| LAIPTINĖS DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| Turėklų įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Plieninių strypų iki 25 mm skersmens pjaustymas abrazyviniu disku (100 pjūvių) | 100 vnt. | 2,0 |
| 2 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas | 100 m | 0,56 |
| Grindų darbai |  |  |  |
| 1 | Akmens masės plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais | 100 m2 | 0,51 |
| 2 | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm | m2 | 150,0 |
| Durų įrengimo darbai |  |  |  |
| 1 | Plastikinių balkono ir vidaus durų įrengimas (m2 bloko) | m2 | 4,0 |
| Apdailos darbai |  |  |  |
| 1 | Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100 m2 | 1,25 |
| 2 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100 m2 | 4,22 |
| 3 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 1,25 |
| 4 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 4,22 |
| 5 | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100 m2 | 1,25 |
| 6 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100 m | 0,6 |
| 7 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100 m2 | 4,22 |
| 8 | Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,25 |
| 9 | Tinkuotų ir iš surenkamų konstrukcijų sienų labai geras dažymas emaliniais dažais | 100 m2 | 4,22 |
| 10 | Langų sąvarų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį (pritaikant sąvaras) | 100 m | 0,2 |

| APSAUGINĖS IR GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| Apsauginės signalizacijos montavimo darbai |  |  |  |
| 1 | 32 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1,0 |
| 2 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 2,0 |
| 3 | Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai | vnt. | 26,0 |
| 4 | Spindulinės sistemos visų tipų davikliai tvirtinami ant sienų arba stulpų | vnt. | 30,0 |
| 5 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 2,0 |
| 6 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 15,0 |
| 7 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių | vnt. | 1,0 |
| Gaisrinės signalizacijos montavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje | vnt. | 1,0 |
| 2 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 20,0 |
| 3 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 100,0 |
| 4 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 20,0 |
| 5 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių | vnt. | 1,0 |

| VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMŲ DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| Įeigos kontrolės montavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Plastiko langų blokų pertvara su avarinio išėjimo durimis, krovinių perdavimo anga | kompl. | 1,0 |
| 2 | Turniketas | vnt. | 1,0 |
| 3 | Kortelių, pirštų anspaudų biometrinis skaitytuvas | vnt. | 11,0 |
| 4 | Kortelių, pirštų anspaudų biometrinis įvedimo įrenginys (administratoriaus darbo vietoje) | vnt. | 2,0 |
| 5 | Programinė įranga | vnt. | 1,0 |
| 6 | Praėjimo kortelės | vnt. | 400,0 |
| Vaizdo stebėjimo sistemos montavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Lauko IP vaizdo kamera | vnt. | 1,0 |
| 2 | IP vaizdo kamera | vnt. | 26,0 |
| 3 | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys | vnt. | 1,0 |
| 4 | Tinklo komutatorius | vnt. | 2,0 |
| 5 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | vnt. | 1,0 |
| 6 | Pastatoma komutacinė spinta | vnt. | 1,0 |

| LAN TINKLO ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| LAN tinklo įrengimas |  |  |  |
| 1 | UTP kabelio LAN tinklui montavimas | 100 m | 9,0 |
| 2 | Apsauginių dėžučių su užraktu WIFI stotelėms montavimas | vnt. | 15 |

| PASTATO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| Pastato pritaikymo žmonėms su negalia darbai |  |  |  |
| 1 | Pagrindų po šaligatviais įrengimas | 100 m2 | 3,5 |
| 2 | Panduso neįgaliesiems betonavimas | vnt. | 1 |
| 3 | Betoninių trinkelių grindinio pandusui, lauko laiptams ir šaligatviams įrengimas | 10 m2 | 40 |
| 4 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas | 100m | 3 |
| 5 | Plieninių turėklų neįgaliųjų takams įrengimas | kompl. | 1 |

___________________________________

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šiaulių valstybinei kolegijai

PASIŪLYMAS

DĖL BENDRABUČIO M. K. ČIURLIONIO G. 18, ŠIAULIAI, PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

| Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2) pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) pirkimo dokumentų prieduose.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mūsų siūloma kaina yra tokia:

| Pasiūlymo kaina be PVM, Eur |  |
| --- | --- |
| PVM [tarifas] suma, Eur |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [Suma skaičiais] |
|  | [Suma žodžiais] |

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos konkurso sąlygose numatytų darbų atlikimo, vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Detalūs veiklų įkainiai pateikiami pridedamame Įkainotame veiklos sąraše.

Pasiūlymas galioja iki ___________________________.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

2 priedo tęsinys

ĮKAINOTAS Veiklos sąrašas

BENDRABUČIO m. k. čiurlionio g. 18, šiauliai, patalpų remonto darbų pirkimas

| Eil. Nr. | Darbų/paslaugų pavadinimas | Darbo kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninio darbo projekto parengimas |  |
| PIRMO AUKŠTO ATNAUJINIMO DARBAI |  |  |
| 1. | Ardymo darbai |  |
| 2. | Pertvarų, durų įrengimo darbai |  |
| 3. | Elektros instaliacijos įrengimo darbai |  |
| 4. | Vandentiekio, nuotekų, vėdinimo sistemų montavimo darbai |  |
| 5. | Apdailos darbai |  |
| 6. | Grindų darbai |  |
| ANTRO AUKŠTO ATNAUJINIMO DARBAI |  |  |
| 1. | Ardymo darbai |  |
| 2. | Apdailos darbai |  |
| 3. | Grindų darbai |  |
| 4. | Dušų ir virtuvių, prieškambarių ir tualetų remonto darbai |  |
| TREČIO AUKŠTO ATNAUJINIMO DARBAI |  |  |
| 1. | Ardymo darbai |  |
| 2. | Apdailos darbai |  |
| 3. | Grindų darbai |  |
| 4. | Dušų ir virtuvių, prieškambarių ir tualetų remonto darbai |  |
| KETVIRTO AUKŠTO ATNAUJINIMO DARBAI |  |  |
| 1. | Ardymo darbai |  |
| 2. | Apdailos darbai |  |
| 3. | Grindų darbai |  |
| 4. | Dušų ir virtuvių, prieškambarių ir tualetų remonto darbai |  |
| PENKTO AUKŠTO ATNAUJINIMO DARBAI |  |  |
| 1. | Ardymo darbai |  |
| 2. | Apdailos darbai |  |
| 3. | Grindų darbai |  |
| 4. | Dušų ir virtuvių, prieškambarių ir tualetų remonto darbai |  |
| LAIPTINĖS ATNAUJINIMO DARBAI |  |  |
| 1. | Turėklų įrengimo darbai |  |
| 2. | Grindų darbai |  |
| 3. | Durų įrengimo darbai |  |
| 4. | Apdailos darbai |  |
| APSAUGINĖ IR GAISRINĖ SIGNALIZACIJA |  |  |
| 1. | Apsauginės signalizacijos montavimo darbai |  |
| 2. | Gaisrinės signalizacijos montavimo darbai |  |
| VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS |  |  |
| 1. | Įeigos kontrolės sistemos montavimo darbai |  |
| 2. | Vaizdo stebėjimo sistemos montavimo darbai |  |
| LAN TINKLO ĮRENGIMAS |  |  |
| 1. | LAN tinklo įrengimo darbai |  |
| PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA |  |  |
| 1. | Pastato pritaikymo žmonėms su negalia darbai |  |
| Suma be PVM, Eur: |  |  |
| PVM [tarifas] suma*, Eur: |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*, Eur: |  |  |

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

3 priedas

Akcepto raštas

[įrašykite datą]

Sutarties pavadinimas: [įrašykite Sutarties pavadinimą]

Kam: [įrašykite Rangovo pavadinimą ir adresą]

Pranešame, kad mūsų įstaiga priėmė Jūsų [įrašykite datą] Pasiūlymą įvykdyti darbus pagal sutartį [įrašykite Sutarties pavadinimą ir identifikacinį numerį] už kainą, lygią [įrašykite sumą be PVM, PVM sumą bei bendrą sumą skaičiais ir žodžiais].

Šiuo raštu jums nurodoma laikantis sutarties sąlygų (a) pasirašyti ir grąžinti pridedamus sutarties dokumentus, kartu pateikiant sutarties įvykdymo užtikrinimą, rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, (b) pradėti minėtų darbų vykdymą.

Įgalioto asmens parašas:

Pasirašiusiojo pavardė ir pareigos:

Įstaigos pavadinimas:

Priedas: Rangos sutartis

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

4 priedas

- STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. _________

- [vieta], [data]

________________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal _______________, (toliau – Užsakovas) ir _______________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal ____________, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

| I. SĄVOKOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. |  |
| 1.2. |  | Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. |  |
| 1.3. |  | Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 1.4. |  | Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. punktu. |  |
| 1.5. |  | Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. |  |
| 1.6. |  | Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. |  |
| 1.7. |  | Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). |  |
| 1.8. |  | Projektas – dokumentas, kuriame pateikiami Darbų brėžiniai/ planai bei techninės specifikacijos ir visi pagal Sutartį daromi šių dokumentų papildymai ir pataisymai. |  |
| 1.9. |  | Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. |  |
| 1.10. |  | Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus. |  |
| 1.11. |  | Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu. |  |
| 1.12. |  | Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų. |  |
| 1.13. |  | Sutarties kaina – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą. |  |
| 1.14. |  | Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. |  |
| 1.15. |  | Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. |  |
| 1.16. |  | Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. |  |
| II. SUTARTIES DALYKAS 2.1.; Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio M. K. Čiurlionio g. 18, Šiauliuose, patalpų remonto darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.. III. BENDROSIOS NUOSTATOS |
| 3.1. |  | Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. |  |
| 3.2. |  | Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: - Šios Sutarties sąlygos; - Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); - Kiti dokumentai (jeigu yra). Sutarties dokumentuose numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra preliminarūs. |  |
| 3.3. |  | Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. |  |
| 3.4. |  | Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir įsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją. |  |
| 3.5. |  | Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. |  |
| 3.6. |  | Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2. punkte. |  |
| IV. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 4.1. |  | Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų. |  |
| 4.2. |  | Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. |  |
| 4.3. |  | Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. |  |
| 4.4. |  | Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: - Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| V. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 5.1. |  | Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis konkurso sąlygose numatyta Darbų apimtimi, apibrėžtomis techninėmis specifikacijomis per Sutarties 6.1 punkte numatytą terminą, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. |  |
| 5.2. |  | Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. |  |
| 5.3. |  | Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. |  |
| 5.4. |  | Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. |  |
| 5.5. |  | Rangovas dalį Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. |  |
| 5.6. |  | Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. |  |
| 5.7. |  | Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. |  |
| 5.8. |  | Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: - savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; - sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. |  |
| 5.9. |  | Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. |  |
| 5.10. |  | Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. |  |
| 5.11. |  | Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. |  |
| 5.12. |  | Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. |  |
| 5.13. |  | Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas. |  |
| 5.14. |  | Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbo kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbo kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. |  |
| 5.15. |  | Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su: - bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu. - bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo. |  |
| 5.16. |  | Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol visiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. |  |
| 5.17. |  | Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. |  |
| VI. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS |  |  |  |
| 6.1. |  | Darbai pagal patvirtintą techninį darbo projektą turi būti atlikti iki 2017 m. rugpjūčio 11 dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. |  |
| 6.2. |  | Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. |  |
| 6.3. |  | Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. |  |
| 6.4. |  | Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą. |  |
| VII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 7.1. |  | Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. dydžio nuo pasiūlyme nurodytos sumos su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi galioti visą sutarties laikotarpį. |  |
| 7.2. |  | Sutarties įvykdymo užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu. |  |
| VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS |  |  |  |
| 8.1. |  | Užsakovas perima Darbus: - kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir - kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Rangovas, užbaigęs Darbus su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą. |  |
| 8.2. |  | Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, per 10 dienų privalo: - atlikti Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio, kartu su Rangovu, pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašomas prie jo pridedant smulkių nebaigtų Darbų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos Užsakovui naudojant Darbų rezultatą pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. arba - raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. |  |
| 8.3. |  | Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir Rangovui raštu įspėjus Užsakovą, turi būti laikoma, kad Darbai yra perimti. |  |
| 8.4. |  | Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. |  |
| IX. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS |  |  |  |
| 9.1. |  | Sutarties kaina yra [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] eurų, iš kurių PVM sudaro [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Pirkimo sutarties kaina yra esminė pirkimo sutarties sąlyga, kuri nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį. |  |
| 9.2. |  | Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sudaromos sutarties tipas – Bendros sumos sutartis, grindžiama įkainotu Veiklos sąrašu. Bendros sumos sutartys yra sutartys, kur Sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina (arba jos detalizacija atskiromis veiklomis). Bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas Įkainotas veiklos sąrašas. Tokio tipo sutartyse atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos rangovas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. |  |
| 9.3. |  | Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. |  |
| 9.4. |  | Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: - koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. |  |
| 9.5. |  | Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu. |  |
| 9.6. |  | Užsakovas privalo apmokėti Rangovui per 30 dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai įforminta sąskaita-faktūra ar PVM sąskaita-faktūra (toliau – sąskaita). |  |
| 9.7. |  | Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. |  |
| 9.8. |  | Darbų kainos Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiamos išskyrus šiame punkte nurodytu atveju. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo - senas PVM tarifas (procentais) - naujas PVM tarifas (procentais) |  |
| X. PAKEITIMAI |  |  |  |
| 10.1. |  | Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Sutartyje nustatyta fiksuota darbų kaina, kuri nebus keičiama visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, kuris turi tiesioginės įtakos kainos pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis. Į bendrą sutarties kainą turi būti įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai bei kitos numatytos išlaidos. |  |
| 10.2. |  | Sutarties vykdymo metu konkurso sąlygose nurodytų Darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. |  |
| 10.3. |  | Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo. |  |
| XI. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS |  |  |  |
| 11.1. |  | Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. |  |
| 11.2. |  | Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. |  |
| XII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. |  | Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.4 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. |  |
| 12.2. |  | Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. |  |
| 12.3. |  | Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas: - nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Užsakovo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintos kopijos arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia šių dokumentų galiojimo; - nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės. |  |
| 12.4. |  | Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą: - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. |  |
| 12.5. |  | Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: - už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; - Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra įsigijęs. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; - bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. |  |
| 12.6. |  | Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu: - Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; - Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių. |  |
| 12.7. |  | Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: - nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. |  |
| XIII. GINČAI |  |  |  |
| 13.1. |  | Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. |  |
| XIV. NENUGALIMA JĖGA |  |  |  |
| 14.1. |  | Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. |  |
| 14.2. |  | Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. |  |
| 14.3. |  | Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). |  |
| XV. KONTAKTAI |  |  |  |
| 15.1. | Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. |  |  |
| 15.2. | Šalių rekvizitai: |  |  |
|  | UŽSAKOVAS |  | RANGOVAS |
|  | Pasirašančiojo vardas, pavardė ............................................................ Pareigos .................................................. Parašas ................................................... Data..................................................... A.V. |  | Pasirašančiojo vardas, pavardė .............................................................. Pareigos ................................................... Parašas ..................................................... Data............................................... A.V. |

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

5 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ akto FORMA Nr. ______

20 ____________ “___ „

Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data>_____iki___<data>_____

Rangovas:

Užsakovas:

Sutarties Nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties etapą. Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

| Eil. Nr. pagal Įkainotą veiklos sąrašą | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas | Sutartinė darbo kaina Eur, be PVM | Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį |  | Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio |  | Atlikta darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | Suma | % | Suma | % | Suma |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM{tarifas} suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma mokėjimui: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

| Užsakovo atstovas |  | Rangovo atstovas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: |  | Vardas, pavardė: |  |
| Pareigos: |  | Pareigos: |  |
| Parašas: |  | Parašas: |  |
| Data: A.V. |  | Data: A.V. |  |

| Užsakovo atstovas statybos darbų techninei priežiūrai |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė: |  |
| Pareigos: |  |
| Parašas: |  |
| Data: A.V. |  |